PRD — APLICAÇÃO WEB ANTI-ERROS

Versão consolidada 1.2

Marca principal: Método Aprender

Produto: Anti-Erros — ferramenta gratuita do Método Aprender

Oferta paga vinculada: Estudo, Mas Esqueço

Público inicial: estudantes de concursos públicos

Modelo: aquisição de leads + validação de valor pedagógico

Status: Sprints 1 e 2 homologadas; Sprint 3 é a próxima etapa de implementação

FONTE DE VERDADE: este documento consolida as decisões de produto da v1.1 com a arquitetura já homologada nas Sprints 1 e 2. Migrations e invariantes já homologados não devem ser reescritos para “combinar” com o PRD; o PRD é que passa a respeitar o estado real do sistema.

# 0. O QUE MUDA NA VERSÃO 1.2

A versão 1.2 mantém as decisões de produto da v1.1 e corrige as incompatibilidades entre o documento e o sistema que já foi construído e homologado.

Banco de dados reconciliado com o schema real já homologado: profiles, legal_acceptances, marketing_consent_events, daily_quotas, idempotency_locks, analyses e events permanecem como base.

As migrations 0001–0006 e as políticas/RPCs já homologadas são baseline imutável. Novos requisitos entram por migrations aditivas.

pending_analyses passa a ser uma nova tabela server-only com claim_token_hash, TTL de 24 horas e uso único; analyses continua exclusiva de usuários autenticados.

O funil anônimo usa uma tabela de eventos anônimos separada, preservando o invariante da tabela events já existente para usuários autenticados.

A primeira inferência da IA calcula o resultado completo. Antes do cadastro o usuário vê apenas uma projeção parcial; após o Magic Link o resultado já calculado é resgatado sem segunda chamada ao modelo.

A taxa de concordância entre user_attribution e error_type deixa de ser chamada de “acurácia da IA”. Ela passa a ser uma métrica de alinhamento/divergência. A qualidade do motor é medida pelo benchmark com gabarito humano.

O campo de explicação oficial volta como opcional e recolhido em área secundária/expansível. Ele pode ser enviado ao modelo; a percepção do usuário nunca pode.

O benchmark da Sprint 3 passa a usar aproximadamente 90 casos e thresholds explícitos de qualidade, incerteza, decisão de card, factualidade e schema.

Limite diário e threshold de confiança serão centralizados em configuração server-side. No MVP, uma mudança pode exigir atualização de ambiente/redeploy; não será criado um subsistema dinâmico de configurações apenas para evitar deploy.

O mapa de sprints é corrigido para refletir o projeto real: Sprint 1 e Sprint 2 concluídas; Sprint 3 motor + fluxo anônimo; Sprint 4 UX/histórico; Sprint 5 aquisição/analytics/admin; Sprint 6 hardening e produção.

# 1. VISÃO DO PRODUTO

O Anti-Erros é uma aplicação web gratuita do Método Aprender que transforma questões erradas em diagnóstico pedagógico, ação recomendada e, apenas quando houver justificativa, um flashcard de recuperação ativa.

O visitante informa a questão, a resposta que marcou, o gabarito e sua própria percepção sobre a causa do erro. A IA recebe a questão, a resposta, o gabarito e, quando fornecida, a explicação oficial — mas nunca recebe a autopercepção do usuário. Isso permite comparar duas classificações independentes.

Princípio do produto: Erro → percepção do usuário → diagnóstico independente → divergência/concordância → ação recomendada → flashcard somente quando útil.

O produto não é um gerador genérico de flashcards. A unidade de valor é a decisão sobre o que fazer com o erro.

# 2. OBJETIVOS

## 2.1 Para o usuário

entender por que provavelmente errou

confrontar sua explicação intuitiva com uma análise independente

identificar o conhecimento ou comportamento que precisa corrigir

receber uma ação concreta para reduzir a repetição do erro

gerar flashcards apenas para erros que se beneficiam de recuperação ativa

acumular histórico simples de padrões de erro por disciplina e tipo

## 2.2 Comerciais

captar leads qualificados depois de demonstrar valor

demonstrar na prática princípios do Método Aprender

medir se o diagnóstico parcial é convincente o suficiente para justificar o cadastro

gerar retorno recorrente por histórico de erros

direcionar usuários interessados para Estudo, Mas Esqueço

validar demanda para produtos educacionais posteriores

# 3. POSICIONAMENTO E ARQUITETURA DE MARCA

## 3.1 Posicionamento interno

O Anti-Erros analisa por que o estudante provavelmente errou e recomenda a melhor ação para evitar repetir o erro — criando um flashcard apenas quando ele realmente fizer sentido.

Essa formulação orienta escopo, prompt, avaliação e produto. Não precisa ser a headline externa.

## 3.2 Posicionamento externo

Pare de errar de novo aquilo que você já estudou.

A comunicação entra pela dor conhecida: repetir o mesmo erro. O rigor de não criar cards desnecessários aparece depois, como prova de sofisticação.

## 3.3 Arquitetura de marca

| Camada | Nome | Função |
| --- | --- | --- |
| Marca guarda-chuva | Método Aprender | Identidade principal do ecossistema |
| Ferramenta gratuita | Anti-Erros | Entrada, diagnóstico e captação de leads |
| Oferta paga | Estudo, Mas Esqueço | Produto comercial associado ao problema de retenção/revisão |

Toda transição deve manter o vínculo visual e textual com Método Aprender para evitar sensação de troca de marca.

# 4. BASELINE TÉCNICA JÁ HOMOLOGADA

A Sprint 3 deve partir do sistema real já homologado. Não se deve redesenhar as Sprints 1 e 2 para encaixá-las em abstrações antigas do PRD.

| Componente | Estado |
| --- | --- |
| Next.js 16.3.3 + TypeScript strict | Homologado |
| Supabase PostgreSQL/Auth/RLS | Homologado |
| Magic Link/PKCE + @supabase/ssr | Homologado |
| Onboarding obrigatório + perfil | Homologado |
| Termos/Privacidade versionados | Homologado |
| Marketing append-only | Homologado |
| Zero escrita direta do browser | Homologado |
| RLS A/B, RPCs, cascatas, cleanup | Homologado |
| Lint, typecheck, unit, integration, build | Homologado |

## 4.1 Tabelas existentes e invariantes

profiles — perfil do usuário autenticado; e-mail canônico deriva de auth.users.email.

legal_acceptances — uma linha por usuário/versão com flags terms_accepted e privacy_accepted; o MVP atual usa versão legal compartilhada.

marketing_consent_events — histórico append-only de opt-in/opt-out.

daily_quotas — used_count e reserved_count por usuário/data.

idempotency_locks — lifecycle PENDING/COMPLETED/FAILED, TTL e quota_date.

analyses — análise definitiva vinculada a user_id autenticado.

events — eventos autenticados; usuário comum não possui escrita direta.

Não criar tabelas genéricas “users” ou “consents” paralelas. Não editar migrations 0001–0006 já aplicadas/homologadas; qualquer ajuste de Sprint 3 deve usar novas migrations.

# 5. ESCOPO DO MVP

## 5.1 Incluído

landing pública

formulário anônimo da questão

atribuição prévia estruturada do usuário

Turnstile + rate limit anônimo

análise parcial antes do cadastro

divergência/concordância no resultado parcial

Magic Link + onboarding já existente

resgate de pending_analysis sem reprocessamento

diagnóstico completo e recommendedAction

decisão de flashcard e card quando aplicável

confirmação de disciplina em um toque

cota diária autenticada

histórico básico e padrões agregados

copiar flashcard

feedback pós-diagnóstico

CTA para Estudo, Mas Esqueço

analytics essenciais e admin mínimo

exclusão da conta/dados antes de produção

## 5.2 Fora do MVP

upload de PDF/OCR

banco próprio de questões

integração automática com Anki

FSRS/repetição espaçada

deck pessoal

app mobile nativo

importação em massa

assinatura/pagamento dentro do Anti-Erros

taxonomia própria de temas

compartilhamento automático

RAG ou busca web para responder questões

# 6. FLUXOS DE USUÁRIO

## 6.1 Visitante anônimo — primeira demonstração de valor

LANDING

↓

COLAR QUESTÃO + RESPOSTA + GABARITO

↓

ATRIBUIÇÃO: “POR QUE VOCÊ ACHA QUE ERROU?”

↓

EXPLICAÇÃO OFICIAL (opcional, recolhida em área secundária)

↓

TURNSTILE + CONTROLE ANTI-ABUSO

↓

1ª INFERÊNCIA DA IA (resultado completo calculado no servidor)

↓

PENDING_ANALYSIS + RESULTADO PARCIAL

(causa provável + conceito + divergência/concordância)

↓

CTA: CRIAR ACESSO GRATUITO PARA VER A ANÁLISE COMPLETA E SALVAR

## 6.2 Cadastro e resgate

E-MAIL / MAGIC LINK

↓

CALLBACK PKCE

↓

SE ONBOARDING INCOMPLETO: NOME + TERMOS + PRIVACIDADE + MARKETING OPCIONAL

↓

CLAIM ATÔMICO DO PENDING_ANALYSIS

↓

CRIAÇÃO DA ANALYSIS DEFINITIVA

↓

RESULTADO COMPLETO JÁ CALCULADO

↓

CONFIRMAR DISCIPLINA

↓

AÇÃO RECOMENDADA + FLASHCARD, QUANDO HOUVER

O cadastro/resgate NUNCA faz nova chamada ao Gemini. A análise completa já foi calculada na etapa anônima; o gate apenas controla o que é exibido e a persistência definitiva.

## 6.3 Usuário já autenticado e onboardado

Usuário autenticado não precisa passar pelo gate anônimo. A submissão chama o endpoint autenticado, respeita a cota diária e retorna o resultado completo diretamente. A atribuição prévia continua sendo coletada e continua oculta do modelo.

## 6.4 Usuário autenticado, mas onboarding incompleto

Se chegar com uma pending_analysis, conclui o onboarding e então faz o claim. Se acessar a área privada sem pendente, segue o comportamento já homologado da Sprint 2.

# 7. ENTRADA DA ANÁLISE

| Campo | Obrigatório | Observação |
| --- | --- | --- |
| Questão | Sim | Texto principal; limite de tamanho no servidor |
| Resposta do usuário | Sim | Texto curto ou alternativa |
| Gabarito correto | Sim | Texto curto ou alternativa |
| Por que você acha que errou? | Sim | Seleção estruturada; nunca enviada à IA |
| Explicação oficial | Não | Campo opcional, recolhido em área expansível; pode ser enviado à IA |

## 7.1 Atribuição estruturada

Não sabia o conteúdo

Confundi conceitos parecidos

Sabia a regra, mas esqueci a exceção/condição

Sabia a teoria, mas errei na aplicação

Li/interpretei errado

Não sei dizer

Persistir como user_attribution. O prompt e o payload para o provedor devem ser auditáveis para provar que esse campo não foi enviado.

# 8. MOTOR DE IA — ENTRADA, TAXONOMIA E DISCIPLINA

## 8.1 Entrada do modelo

question

userAnswer

correctAnswer

officialExplanation, se fornecida

PROIBIDO enviar user_attribution, user_id, e-mail, consentimentos, cota, role ou qualquer dado de identidade ao modelo.

## 8.2 Tipo provável de erro

| Código | Definição |
| --- | --- |
| KNOWLEDGE_GAP | Lacuna de conhecimento necessária para responder. |
| CONCEPT_CONFUSION | Confusão entre conceitos próximos. |
| EXCEPTION_MISSED | Regra geral conhecida, mas exceção/condição relevante ignorada. |
| APPLICATION_ERROR | Conhecimento presente, porém aplicado incorretamente ao caso. |
| READING_ERROR | Erro predominantemente de leitura/interpretação do enunciado. |
| INSUFFICIENT_INFORMATION | Dados insuficientes para classificação confiável. |

## 8.3 Disciplina

A IA retorna discipline a partir de enum fechado. O usuário confirma ou corrige em um toque depois do resultado. concept permanece texto livre e não será usado como chave de agregação no MVP.

Enum inicial: Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Penal, Processo Civil, Processo Penal, Português, Raciocínio Lógico-Matemático, Matemática, Informática, Atualidades, Legislação Específica, Administração Pública, Contabilidade, Economia, Estatística, Outra.

# 9. DECISÃO PEDAGÓGICA

| card_action | Uso esperado |
| --- | --- |
| CREATE_BASIC_CARD | Lacuna factual/conceitual simples. |
| CREATE_DISCRIMINATION_CARD | Diferenciar conceitos confundidos. |
| CREATE_EXCEPTION_CARD | Fixar regra geral + exceção/condição. |
| CREATE_APPLICATION_CARD | Treinar aplicação em microcaso. |
| NO_CARD | Flashcard não é a intervenção adequada. |

Mapeamento é uma heurística, não uma tabela mecânica. READING_ERROR e INSUFFICIENT_INFORMATION devem tender a NO_CARD. APPLICATION_ERROR pode gerar card de aplicação quando houver benefício pedagógico.

## 9.1 recommendedAction

recommendedAction é obrigatório em 100% dos resultados. NO_CARD nunca significa ausência de entrega.

A ação deve ser concreta, curta e ligada ao erro. Quando houver card, pode orientar como usar/revisar o conceito. Quando não houver card, substitui o card por uma conduta prática.

# 10. INCERTEZA, CONFIANÇA E CONFLITOS

confidence varia de 0 a 1 e representa confiança operacional na classificação, não probabilidade científica.

Threshold inicial sugerido: 0,60, definido em configuração server-side centralizada.

Abaixo do threshold: forçar INSUFFICIENT_INFORMATION + NO_CARD e manter recommendedAction útil.

Se gabarito e explicação oficial forem claramente incompatíveis: INSUFFICIENT_INFORMATION + NO_CARD; não inventar reconciliação.

No MVP, alterar threshold ou cota pode exigir ajuste de ambiente/redeploy. Não criar uma tabela de configurações dinâmica apenas para evitar deploy; isso pode ser evoluído quando houver necessidade operacional real.

# 11. SAÍDA ESTRUTURADA

{

"discipline": "Direito Administrativo",

"concept": "Anulação e revogação",

"probableErrorType": "CONCEPT_CONFUSION",

"confidence": 0.88,

"reasoningSummary": "Você aplicou a característica de um conceito ao outro.",

"recommendedAction": "Revise a distinção entre anulação e revogação e teste-a em um microcaso.",

"cardAction": "CREATE_DISCRIMINATION_CARD",

"card": {

"front": "Qual a diferença essencial entre anulação e revogação?",

"back": "Anulação decorre de ilegalidade; revogação decorre de conveniência e oportunidade."

}

}

Regras obrigatórias de validação Zod:

discipline pertence ao enum

confidence entre 0 e 1

reasoningSummary é justificativa curta, não chain-of-thought

recommendedAction sempre presente

NO_CARD → card = null

CREATE_* → card obrigatório

baixa confiança força INSUFFICIENT_INFORMATION/NO_CARD antes da persistência

# 12. REGRAS DOS FLASHCARDS

uma unidade de conhecimento por card sempre que possível

pergunta autossuficiente

resposta curta e precisa

evitar pistas involuntárias

evitar copiar integralmente a questão

para confusão: comparação explícita

para exceção: regra geral + exceção

para aplicação: microcaso novo, não repetição da questão original

# 13. RESULTADO PARCIAL E GATE DE CADASTRO

A primeira inferência gera o resultado completo no servidor, mas o visitante anônimo recebe somente a projeção parcial.

| Antes do cadastro | Depois do cadastro |
| --- | --- |
| Causa provável / tipo de erro | Diagnóstico completo |
| Conceito identificado | recommendedAction |
| Divergência ou concordância com autopercepção | Decisão de flashcard |
| CTA de criação de acesso gratuito | Flashcard completo, quando houver |
| Sem histórico | Persistência + histórico |

Quando houver divergência, destacar: “Você achou que errou por X. A análise sugere Y.” Quando houver concordância, destacar a precisão do conceito identificado.

# 14. PENDING_ANALYSES E RESGATE

pending_analyses é uma nova tabela server-only adicionada por migration da Sprint 3. Ela não substitui analyses e não possui leitura/escrita por anon/authenticated via browser.

| Campo mínimo | Observação |
| --- | --- |
| id | UUID interno |
| anonymous_id | Identificador pseudônimo da sessão/browser |
| claim_token_hash | Hash/HMAC do token de resgate; nunca armazenar token bruto |
| question / user_answer / correct_answer | Input |
| official_explanation | Opcional |
| user_attribution | Persistido, não enviado ao modelo |
| discipline / concept / probable_error_type / confidence | Resultado estruturado |
| reasoning_summary / recommended_action | Resultado estruturado |
| card_action / card_front / card_back | Resultado completo já calculado |
| model / prompt_version / latency_ms | Observabilidade |
| ip_hmac | HMAC do IP para proteção anti-abuso; não IP em claro |
| created_at / expires_at / claimed_at | Lifecycle |
| status | PENDING ¦ CLAIMED ¦ EXPIRED, se necessário ao desenho final |

TTL: 24 horas.

Token: aleatório de alta entropia, uso único; banco armazena somente hash/HMAC.

Transporte do token deve evitar exposição desnecessária; preferir cookie HttpOnly/Secure ou estado protegido equivalente. O agente deve comprovar o fluxo escolhido.

Claim deve ser atômico: um pending só pode ser reivindicado uma vez.

Claim cria a analysis definitiva para o user_id autenticado e marca o pending como CLAIMED; não há segunda inferência.

Se a análise anônima for resgatada no mesmo dia, ela conta como uma das 5 análises diárias do usuário. O claim deve ajustar daily_quotas de forma idempotente.

Pending expirado não pode ser resgatado e deve ser purgado posteriormente. Registrar pending_expired para medir custo desperdiçado.

# 15. AUTENTICAÇÃO E ONBOARDING — INTEGRAÇÃO COM A SPRINT 2

Não criar novo sistema de cadastro. Reutilizar exatamente o fluxo já homologado: Magic Link/PKCE, callback, sessão SSR, onboarding com nome, Termos, Privacidade e marketing opcional.

Visitante fornece e-mail na etapa de login existente.

Após callback, usuário incompleto vai para /onboarding.

Ao concluir onboarding, o backend reivindica o pending_analysis quando houver claim válido.

Usuário já onboardado pode reivindicar imediatamente após callback.

Marketing continua separado e opcional; não participa do critério de acesso.

# 16. COTA, IDEMPOTÊNCIA E CONCORRÊNCIA

## 16.1 Usuário autenticado

Preservar a arquitetura homologada de daily_quotas + idempotency_locks. Limite inicial: 5 análises/dia, centralizado em config server-side.

used_count + reserved_count define disponibilidade.

Fluxo em duas fases: reservar em transação curta → chamar IA fora da transação → completar/falhar em nova transação.

Falha/timeout/schema inválido libera reserved_count e não incrementa used_count.

Mesmo usuário + mesma Idempotency-Key não pode gerar segunda inferência nem segundo consumo.

PENDING expirado é limpo pela RPC private.cleanup_expired_reservations já homologada; não reescrever sem defeito real.

## 16.2 Visitante anônimo

A análise parcial possui limite próprio e mais restritivo. O mecanismo combina três camadas:

Cloudflare Turnstile como defesa primária contra automação

anonymous_id persistido em cookie seguro para limitar o mesmo navegador

limite por IP/HMAC com tolerância alta apenas como rede de segurança, devido a CGNAT

Valor inicial sugerido: 1 análise anônima por anonymous_id a cada 24 horas, mais um limite frouxo por IP/HMAC. Os valores finais devem ser testáveis e centralizados; evitar bloqueios agressivos por IP.

# 17. SEGURANÇA E PRIVACIDADE DO FLUXO ANÔNIMO

Turnstile sempre validado server-side antes de chamar IA

nenhum service_role ou chave Gemini no browser

pending_analyses sem SELECT/INSERT/UPDATE direto para anon/authenticated

input da questão tratado como conteúdo não confiável; instruções dentro da questão não alteram o system prompt

user_attribution explicitamente excluída do payload do provedor

IP nunca persistido em claro; usar HMAC com segredo server-side e retenção curta

logs sem conteúdo integral da questão por padrão, salvo necessidade explícita e documentada

pending expirado purgado conforme política de retenção

base legal e aviso de privacidade devem cobrir processamento anônimo pré-cadastro

# 18. EVENTOS E TELEMETRIA

Preservar events para usuários autenticados. Criar anonymous_events (ou nome equivalente) para o funil pré-cadastro, evitando tornar user_id nullable na tabela existente.

## 18.1 anonymous_events — novo

landing_view

attribution_selected

partial_analysis_started

partial_analysis_completed

partial_result_viewed

signup_prompt_viewed

signup_started

pending_claimed

pending_expired

Campos mínimos: id, anonymous_id, event_name, pending_analysis_id opcional, metadata JSON limitada, created_at. Escrita somente pelo backend.

## 18.2 events — existente/autenticado

signup_completed

email_verified

analysis_started

analysis_completed

flashcard_generated

flashcard_copied

discipline_confirmed

diagnosis_feedback_given

ebook_cta_viewed

ebook_cta_clicked

return_visit

Na transição de anônimo para autenticado, não é necessário reescrever eventos históricos. A ligação analítica pode ser feita pelo pending_analysis_id/claim no backend, preservando minimização de dados.

# 19. HISTÓRICO E PADRÕES

Sprint 4. O histórico mostra análises definitivas do usuário: data, disciplina, conceito, probable_error_type, ação/card e feedback.

Agregar apenas dimensões confiáveis e estáveis: discipline_confirmed × probable_error_type. Não usar concept como chave de agrupamento no MVP.

Exemplo: “Você já teve 8 erros por confusão entre conceitos; 6 ocorreram em Direito Administrativo.”

# 20. FEEDBACK E MÉTRICAS DE CONCORDÂNCIA

Depois do resultado completo, perguntar: “Esse diagnóstico explica bem por que você errou? Sim / Não”. Se “Não”, permitir seleção da causa que o usuário considera mais adequada.

user_feedback mede utilidade percebida/aceitação, não acurácia.

user_attribution × probable_error_type mede alinhamento/divergência entre autopercepção prévia e diagnóstico da IA; não é ground truth.

ai_user_agreement pode ser calculado como booleano, mas deve ser nomeado/documentado como concordância, não acerto.

A qualidade real do motor é medida pelo benchmark com gabarito manual.

# 21. PERSISTÊNCIA — ALTERAÇÕES ADITIVAS SOBRE O BANCO EXISTENTE

A lista abaixo descreve a intenção de migrations da Sprint 3. O agente deve primeiro inspecionar o schema real de analyses e events e adicionar somente o que estiver ausente.

## 21.1 analyses — manter user_id obrigatório

user_attribution

discipline

discipline_confirmed

concept

probable_error_type (ou coluna equivalente já existente)

confidence

ai_user_agreement

reasoning_summary/diagnosis

recommended_action

card_action

card_front/card_back ou estrutura equivalente

user_feedback

user_feedback_attribution

model

prompt_version

latency_ms

official_explanation opcional, se ainda não existir

Não renomear colunas homologadas apenas para aderir ao texto do PRD; usar migrations aditivas e adaptar a camada de domínio.

## 21.2 Novas tabelas

pending_analyses — conforme Seção 14.

anonymous_events — conforme Seção 18.

Estrutura mínima de rate limiting anônimo somente se o mecanismo escolhido exigir persistência em Postgres; não criar tabela sem necessidade.

## 21.3 Tabelas que permanecem inalteradas conceitualmente

profiles

legal_acceptances

marketing_consent_events

daily_quotas

idempotency_locks

events (auth)

funções/RLS já homologadas

# 22. MÉTRICAS PRINCIPAIS

| Categoria | Métrica |
| --- | --- |
| Funil principal | partial_result_viewed → signup_started → email_verified → pending_claimed |
| Aquisição | custo por partial_analysis_completed e custo por pending_claimed |
| Alinhamento | distribuição user_attribution × probable_error_type |
| Qualidade real | benchmark com gabarito humano |
| Ativação | % dos cadastrados que resgatam o pending e fazem segunda análise |
| Uso | análises/usuário, retorno, cards copiados, proporção NO_CARD |
| Operação | latência média/p95, retries, falhas, custo por análise válida |
| Comercial | CTR para Estudo, Mas Esqueço e venda quando integrada |

Pendentes expirados devem entrar no cálculo de custo de aquisição: são inferências pagas que não viraram lead autenticado.

# 23. BENCHMARK E SELEÇÃO DO MODELO

A Sprint 3 deve escolher o modelo por evidência, não por preferência. Os IDs exatos dos candidatos devem ser verificados contra a API/documentação disponível no momento da implementação; não hardcode nomes obsoletos no PRD.

## 23.1 Dataset

aproximadamente 90 casos versionados

cobrir os seis tipos de erro, casos ambíguos, prompt injection, baixa informação, exceções, aplicação, leitura e explicações oficiais conflitantes

suportar múltiplos error types aceitáveis quando pedagogicamente justificável

gabarito de referência definido manualmente; nunca derivado da autopercepção do usuário

## 23.2 Thresholds mínimos

| Métrica | Meta |
| --- | --- |
| Schema compliance | 100% |
| Factual correctness | ≥ 98% |
| Hallucination rate | ≤ 1% |
| Create vs NO_CARD | ≥ 95% |
| Probable error classification | ≥ 90% |
| Pedagogical card quality | ≥ 92% |
| Uncertainty handling | ≥ 95% |

## 23.3 Métricas econômicas

tokens de entrada/saída

latency_ms

retries

chamadas válidas/inválidas

custo estimado/real por 1.000 análises válidas

Selecionar o modelo mais barato que cumpra TODOS os thresholds mínimos. Se não houver API key ou modelo candidato válido, Sprint 3 não pode ser homologada como completa.

# 24. PROMPT VERSIONING E OBSERVABILIDADE

model

prompt_version

latency_ms

status da chamada

retry_count quando aplicável

Nunca persistir system prompt completo, chain-of-thought, API key, JWT, cookies ou headers sensíveis. reasoningSummary é justificativa curta para o usuário, não raciocínio interno.

# 25. API E CONTRATOS

## 25.1 Endpoint anônimo

POST /api/analyses/preview ou nome equivalente. Valida Turnstile, anonymous_id, rate limit e input; chama IA uma única vez; persiste pending_analyses; retorna somente partialResult + indicador/estado de claim.

## 25.2 Endpoint autenticado

POST /api/analyses. Exige sessão + onboarding; aplica cota/idempotência; retorna resultado completo e persiste analyses.

## 25.3 Claim

POST /api/pending-analyses/claim ou ação server-side equivalente. Exige sessão válida; valida token de uso único/expiração; cria analysis definitiva, registra cota, marca pending CLAIMED e limpa token/cookie.

## 25.4 Confirmação de disciplina / feedback

Escrita somente via backend. Browser nunca atualiza analyses diretamente.

# 26. ERROS E RESPOSTAS HTTP

| Situação | Resposta sugerida |
| --- | --- |
| Payload inválido | 400 |
| Não autenticado em endpoint privado | 401 |
| Onboarding incompleto | 403 ou redirect conforme rota |
| Idempotency PENDING/conflito | 409 |
| Limite diário | 429 |
| Turnstile/rate limit anônimo | 429/403 conforme contrato |
| IA indisponível | 502/503 |
| Erro interno | 500 |

Mensagens ao usuário devem ser sanitizadas. Nunca expor SQL, stack trace, tokens, secrets ou resposta bruta do provedor.

# 27. LGPD E RETENÇÃO

Termos e Política já existem tecnicamente, ainda sujeitos a revisão jurídica antes de produção

marketing separado e revogável

processamento anônimo deve ser descrito na Política/aviso de privacidade

pending_analyses: TTL de 24h para claim e purga posterior automática

anonymous_events e ip_hmac com retenção mínima necessária

questões submetidas não serão usadas para treinamento/publicação sem base e comunicação específicas

exclusão de conta deve eliminar dados associados conforme arquitetura de hard delete

# 28. DESIGN E DISTRIBUIÇÃO

Sprint 4. O resultado parcial e a divergência devem ser visualmente autocontidos e legíveis em screenshot. A ferramenta deve produzir naturalmente um artefato compartilhável, sem exigir sistema automático de compartilhamento no MVP.

bloco limpo e vertical

marca Método Aprender visível

causa provável em destaque

divergência/concordância clara

sem elementos cortados ou dependentes de rolagem para entendimento

# 29. PAINEL ADMINISTRATIVO MÍNIMO

funil anônimo: previews, resultados vistos, signup, claims, expirados

qualidade: benchmark, distribuição de error_type, NO_CARD, feedback

alinhamento: matriz user_attribution × probable_error_type

operação: latência p50/p95, falhas, retries, custo estimado

usuários: total, novos, marketing opt-in

conversão: CTA views/clicks

Não criar CRM próprio.

# 30. CRITÉRIOS DE ACEITE DO MVP

VISITAR

↓

SUBMETER QUESTÃO + RESPOSTA + GABARITO + ATRIBUIÇÃO

↓

RECEBER RESULTADO PARCIAL SEM CADASTRO

↓

CADASTRAR/VALIDAR E-MAIL

↓

CONCLUIR ONBOARDING, SE NECESSÁRIO

↓

RESGATAR PENDING SEM REPROCESSAR IA

↓

RECEBER DIAGNÓSTICO + recommendedAction

↓

CONFIRMAR DISCIPLINA

↓

RECEBER OU NÃO FLASHCARD

↓

COPIAR CARD, QUANDO HOUVER

↓

HISTÓRICO / FEEDBACK / CTA

user_attribution ausente de 100% dos payloads ao provedor

recommendedAction presente em 100% dos resultados

NO_CARD com card=null e ação útil

pending expira em 24h e claim é uso único

claim não chama IA novamente

análise definitiva sempre vinculada a user_id autenticado

cota autenticada e limite anônimo funcionam

Turnstile validado server-side

RLS continua bloqueando escrita direta

baixa confiança força INSUFFICIENT_INFORMATION

latency_ms/model/prompt_version persistidos

eventos principais registrados

desktop e mobile funcionais

# 31. TESTES MÍNIMOS

## 31.1 Unitários

schemas de input/output

regra NO_CARD/card null

confidence threshold

cálculo de ai_user_agreement

user_attribution nunca incluída no prompt builder

token/hash/expiração de pending

quota/idempotency helpers

disciplina enum

recommendedAction obrigatório

## 31.2 Integração

pending criado e inacessível ao cliente

claim atômico e uso único

claim expirado bloqueado

claim conta na cota diária

cota 1/5, 5/5, 6ª chamada

AI success/failure/timeout libera reserva corretamente

idempotência completed/concurrent

A/B isolation

anonymous_events e events sem vazamento

Turnstile validado/invalidado

## 31.3 E2E

Fluxo completo: questão → atribuição → preview → cadastro Magic Link → onboarding → claim → resultado completo → disciplina → card/NO_CARD → copiar → feedback → CTA.

## 31.4 Teste de contaminação

Inspecionar o payload REAL enviado ao provedor e provar que user_attribution não aparece em nenhuma requisição. Uma regressão silenciosa invalida a métrica de divergência sem necessariamente quebrar o produto.

# 32. MAPA DE SPRINTS — ALINHADO AO PROJETO REAL

| Sprint | Escopo | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 — Fundação | Next/Supabase, schema base, RLS, quotas/locks, RPC cleanup, testes empíricos | HOMOLOGADA |
| 2 — Auth e onboarding | Magic Link, sessão SSR, perfil, legal, marketing, proteção de rotas | HOMOLOGADA |
| 3 — Motor e fluxo anônimo | IA, benchmark, preview anônimo, pending/claim, Turnstile, quota/idempotência, persistência | PRÓXIMA |
| 4 — UX e retenção | formulário final, resultado compartilhável, copiar, histórico, agregados, feedback | PENDENTE |
| 5 — Aquisição e operação | landing final, analytics/funil, CTA, admin mínimo, conversão | PENDENTE |
| 6 — Hardening e produção | segurança final, E2E, performance, LGPD, exclusão, SMTP, deploy | PENDENTE |

A Sprint 3 deve fornecer UI técnica mínima apenas para validar o fluxo. Design final pertence à Sprint 4.

# 33. DECISÕES EXPLICITAMENTE ADIADAS

usar autopercepção do usuário como contexto para a IA — testar somente depois de calibrar o modelo

classificação temática além de disciplina

SRS/FSRS e decks

compartilhamento automático

configuração dinâmica em banco para threshold/cotas

integração direta de compra/checkout

uso de modelos externos/ensembles

# 34. PRINCÍPIO DE ESCOPO

Sempre perguntar: isto é necessário para provar que estudantes submetem um erro, percebem valor no diagnóstico parcial, aceitam se cadastrar para receber o resultado completo, voltam a usar a ferramenta e avançam para os produtos do Método Aprender?

Se a resposta for não, fica fora do MVP.

# 35. VEREDITO DE CONSOLIDAÇÃO

Esta versão substitui a v1.1 como PRD operacional. As decisões pedagógicas e de funil da v1.1 são mantidas, mas o documento passa a respeitar o sistema já homologado. A Sprint 3 deve ser implementada a partir desta versão e do schema real do repositório.

ORDEM DE PRECEDÊNCIA: (1) migrations/schema real homologado; (2) este PRD v1.2; (3) documentos antigos e prompts anteriores. Em caso de conflito, não editar retroativamente migrations homologadas: documentar e resolver com mudança aditiva.